## Slide 1: Gestión de proyectos de desarrollo de software y control de calidad de producto terminado en una pequeña empresa
Jenny Morales Brito
Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Chile

## Slide 2: Agenda
Pequeña empresa en Chile
Sobre OneConsultores
Gestión de proyectos
Calidad de producto terminado
Conclusiones

## Slide 3: Pequeña empresa en Chile
Una de las clasificaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) según las ventas anuales.
anual desde 2.400 UF a 5.000 UF, este es el sector al cual pertenece una pequeña empresa, llamado Pequeña 1.
MICRO 1 0,01 UF a 200 UF.
MICRO 2 200,01 UF a 600 UF.
MICRO 3 600,01 UF a 2.400 UF.
PEQUEÑA 1 2.400,01 UF a 5.000 UF.
PEQUEÑA 2 5.000,01 UF a 10.000 UF.
PEQUEÑA 3 10.000,01 UF a 25.000 UF.
MEDIANA 1 25.000,01 UF a 50.000 UF.

## Slide 4: Empresa en Chile: fracaso antes de los 3 años
Grandes 7%
Medianas 10%
Pequeñas 20%
FRACASO 3 AÑOS

## Slide 5
Requerimientos
Gestión
Clientes y Usuarios
Estimación y Programación de Tareas
Jefe de Proyecto
Desarrollo
Personal
¿Qué hace una empresa de desarrollo para sobrevivir?

## Slide 6: Fracaso de los proyectos
METODOLOGÍAS ÁGILES

## Slide 7: OneConsultores
Fundada en el año 2013.
Posee 7 personas que conforman el equipo de trabajo.
  Cuenta con clientes públicos y privados
www.oneconsultores.com

## Slide 8: One Consultores en la CES en las Vegas EEUU
Fuente:http://chileproveedores.bmcomunicaciones.cl/newsletter/2015/01/nota-1.php
www.oneconsultores.com

## Slide 9
La empresa ha realizado proyectos en las áreas de TI.
  Desarrollo de software
  Interconectividad de espacios rurales
  Implementación y sustento de proyectos TI
www.oneconsultores.com

## Slide 10: Vitrina Campesina
  Vitrina Campesina. Plataforma digital que permite a emprendedores de artesanía, turismo rural y de agroindustria mostrar sus productos y servicios en internet generando un contacto directo entre emprendedores y clientes.
www.oneconsultores.com

## Slide 11: Vitrina Campesina
Fuente: http://www.vitrinacampesina.cl
www.oneconsultores.com

## Slide 12: Servicio de Mensajería
  El servicio de mensajería permite a clientes enviar mensajes de texto (SMS), email, WhatsApp a quienes estime conveniente mediante una interfaz Web. Múltiples aplicaciones para este servicio, entre las cuales se pueden mencionar, avisos de horas médicas, reuniones escolares, entre otros.
    FOSIS a nivel nacional
www.oneconsultores.com

## Slide 13: Software de Permisos de Circulación
Software para la venta de permisos de circulación.
  Provee la posibilidad de registrar las ventas por concepto de permisos de circulación, pago en línea.
    Actualmente utilizado por la Ilustre Municipalidad de Pelarco
www.oneconsultores.com

## Slide 14: Monitoreo Térmico
www.oneconsultores.com
Sistema de monitoreo para cámaras de frío

## Slide 15: Conectividad
Conectividad rural
www.oneconsultores.com

## Slide 16: Analicemos ahora la realidad encontrada en la gestión de los proyectos.
www.oneconsultores.com

## Slide 17: Requerimientos
Requerimiento es:
Capacidad que debe estar presente en un sistema para satisfacer una necesidad.
Realidad
Usuarios no expresan de manera clara sus ideas.
Usuarios no quieren comprometerse
Usuarios no formales y cambiantes
Usuarios quieren más por menos
Esperamos que expliquen sus requerimientos

## Slide 18: Requisitos
Producto de una reunión
Formalidad

## Slide 19: Gestión
Gestión
Mantener el compromiso de todos los interesados
Mantener el proyecto dentro de las restricciones puestas (tiempo, costo, alcance)
Realidad
Dificultades en la gestión de pago de clientes.
Solicitudes de extensión de tiempo para entregable debido a modificaciones de alcance.
Idealmente estas dimensiones no deberían modificarse

## Slide 20: Clientes y usuario
Clientes y usuarios
Comprometidos, participativos.
Activos durante el desarrollo
Saben lo que quieren
Realidad encontrada
Empresas pequeñas no designan un usuario para trabajar en el software
Trabajo del desarrollador transparente para el usuario
Difíciles de comprometer
Cliente activos y participativos solo el primer mes de desarrollo

## Slide 21: Estimación y Programación de Tareas
Estimación
Requisitos claros.
Realidad
Estimaciones sub valoradas o sobrevaloradas en tiempo
Estimaciones científicas.
Estimación de tiempo no formales
Necesidad de contar con un EXPERTO

## Slide 22: Jefe de proyecto
Líder
Mantener comunicación
Establecer confianzas y delegar tareas
Mantener una visión clara del proyecto
Mantener buena comunicación con los cliente
Relaciones personales
La realidad
Dificultades en la priorización de los recursos humanos
Ausencia físicas de la oficina por negociaciones.
Dificultad de control a distancia.
Jefe de proyecto multifuncional

## Slide 23: Proceso de desarrollo de software
Desarrollo bajo un marco de trabajo
Esperado
Metodologías establecida para el desarrollo
Afectado por mala planificación, ejecución y seguimiento.
Realidad
Empresas pequeñas con pocos trabajadores.
Idealmente las metodología ágiles permiten mejores resultados.
Incapacidad para realizar implementación total de una de ellas.
Inestabilidad de uso metodológico
Modelos tradicionales sin documentación.

## Slide 24: El personal de desarrollo
Desarrolladores
Selección de perfil adecuado
Control del trabajo realizado
Control de horas de trabajo
Estímulos y recompensas
Problemas
Bajo rendimiento y cumplimiento de tareas
Extensión de horas antes de las entregas
Deserción de los desarrolladores.
Retrasos en entregas
Compromete mayores horas para integrar un nuevo desarrollador

## Slide 25: Calidad
Dada las diversas implicancias, se pretende medir la calidad del producto terminado.
ISO 9126
FUNCIONALIDAD
USABILIDAD
FIABILIDAD
EFICIENCIA
MANTENIBILIDAD
PORTABILIDAD

## Slide 26: Plantilla
Aspecto a evaluar: | Usabilidad |  |  |  |  |  | 
Evaluación competente a: | Usuario |  |  |  |  |  | 
Definición de Tareas |  |  |  |  |  |  | 
Tarea a evaluar: | Al interuactuar con el sistema, identifique lo predecible que resulta ser. |  |  |  |  |  | 
 | Oportunidades |  |  |  |  |  | 
 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º
Nº de respuestas esperadas |  |  |  |  |  |  | 
Nº de respuestas inesperadas |  |  |  |  |  |  | 
Nº de ejecuciones |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 27: Plantilla
Aspecto a evaluar | Mantenibilidad
competente a: | Testeador
Definición de Tareas | 
Existe la documentación necesaria para comprender los módulos del software | 
Nº de módulos diseñados (UML, DFD) | 
nº de descriptores de acceso a datos | 
Chart: Atributo Mantenibilidad
| Documentación código | Documentacion de diseño y acceso a datos | Normas de identacion y variables | Modulos independientes | posibilidad de expandirlo | Total Mantenibilidad
 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6

## Slide 28: Plantilla
Aspecto a evaluar: | Portabilidad
Evaluación competente a: | Testeador
Definición de Tareas | 
Al instalar el software no genera conflictos con otros previamente instalados | 
nº de veces que se ha instalado | 
nº de errores de instalación. | 
nº de errores de coexistencia | 

## Slide 29: Plantilla
Aspecto a evaluar: | Eficiencia |  |  |  |  |  | 
Evaluación competente a: | Testeador |  |  |  |  |  | 
Definición de Tareas |  |  |  |  |  |  | 
Tarea a evaluar: | [Estimar tiempo de respuesta máximo para la tarea] |  |  |  |  |  | 
 | Oportunidades |  |  |  |  |  | 
 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º
Tiempo de respuesta |  |  |  |  |  |  | 
Tiempo de proceso |  |  |  |  |  |  | 
Fallas |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 30: Plantilla
Aspecto a evaluar: | Funcionalidad |  | 
Evaluación competente a: | Testeador |  | 
 | si |  | no
¿Existen claves de acceso por usuario? |  |  | 
Existen distintos perfiles de usuario, de tal manera de proteger el acceso a la información sensible |  |  | 

## Slide 31: Plantilla
Aspecto a evaluar: | Fiabilidad |  |  |  |  |  |  | 
Evaluación competente a: | Testeador |  |  |  |  |  |  | 
Tarea a evaluar: |  |  |  |  |  |  |  | 
Durante una falla |  |  |  |  |  |  |  | 
tiempo de estudio de fallas |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 
Tipo de falla (conexión/ caída/ mantención) |  |  |  |  |  |  |  | 
Tiempo de recuperación |  |  |  |  |  |  |  | 
Estado de los datos (recuperados/perdidos) |  |  |  |  |  |  |  | 
Chart: ATRIBUTO FIABILIDAD
| Modos alternativos de operación | Sin fallas( conexión, caida, mantención,recuperación) | TOTAL FIABILIDAD
 | 0 | 0.93 | 0.465

## Slide 32: Conclusiones
Toda empresa que quiere crecer y consolidarse debe formalizar procesos.
Transitar hacia las certificaciones de calidad.
Establecer procesos de evaluación de calidad formal durante el desarrollo.
Mejoras
  Mayor vinculación con Universidades
  Certificarse CMMI
  Ampliar su mercado objetivo
Trabajos futuros:
Estudio de fracasos de proyectos de software en chile
Estudio de madurez de empresas de desarrollo en chile
Estudio de utilización de metodologías de desarrollo

## Slide 33: Referencias
Estadísticas De Empresas Por Tamaño Según Ventas. Ministerio de Economia y Turismo Gobierno de Chile
Dinámica Empresarial Brechas Regionales Y Sectoriales De Las Pymes En Chile Periodo 2005-2014, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile.,
Case Study:Factors for Early Prediction of Software Success & Failure J. D. Procaccino, J. M. Verner, and S. P. Overmyer
Ingeniería del Software, Ian Sommerville, pearson adison wesley 7ma edición.
Factores de Éxito en Proyectos de Desarrollo de Software: Análisis de la Industria Chilena del Software. J. Pereira, N. Cerpa, M. Rivas.
Plantilla de Evaluación de Calidad de Software Según ISO 9126, Aplicación en un Caso Práctico. J. Morales.
C. Ghezzi, M. Jazayeri, D. Mandrioli, “Fundamentals of Software Engineering”, Prentice Hall, second edition, 2003,

## Slide 34: Muchas Gracias!!!

## Slide 35
Atributo: Usabilidad |  | 
Preguntas | Respuestas | Logro Total
Al interactuar con el sistema, identifique lo predecible que resulta ser. | predictibilidad | 75%
Total pregunta 1 | Logro | 75%
¿Existe relación entre los conocimientos previos del usuario y la forma de operar del sistema? | iconos | 100%
 | menús | 99%
 | colores | 0%
 | formularios | 100%
Total pregunta 2 | Logro | 75%
En cuanto a la información mostrada en el sistema, refiérase a la manera en que ésta es agrupada | formularios | 92%
 | menús | 100%
Total pregunta 3 | Logro | 96%
Es adecuada la cantidad de interacciones que debe realizar con el sistema para ejecutar una tarea | aceptación de número de tareas | 100%
Total pregunta 4 | Logro | 100%
El software provee de distintos mecanismos para realizar las mismas tareas | flexibilidad | 0%
Total pregunta 5 | Logro | 0%
Una vez ocurrida la falla del sistema permite volver al estado inmediatamente anterior |  | 100%
Total pregunta 6 | Logro | 100%
TOTAL USABILIDAD |  | 74%

## Slide 36
Atributo: Mantenibilidad |  | 
Preguntas | Respuestas | Logro Total
El código ha sido documentado | en oficio | 0%
 | en código | 100%
Total Pregunta 1 | Logro | 50%
Existe documentación necesaria para comprender los módulos del software | diseño | 0%
 | descriptores de acceso a datos | 0%
Total Pregunta 2 | Logro | 0%
el código está estructurado de manera de cumplir con las normas de identación y formas de nombrar variables | líneas que cumplen | 100%
Total Pregunta 3 | Logro | 100%
Dada la distribución de los módulos es posible probar por separado cada uno de ellos | módulos independientes | 100%
Total Pregunta 4 | Logro | 100%
El software esta creado dejando la posibilidad de expandirlo a futuro | Espacio en tablas | 0%
 | compatibilidad con bibliotecas | 100%
Total Pregunta 5 | Logro | 50%
Total Mantenibilidad |  | 60%

## Slide 37
Atributo: Portabilidad |  | 
Preguntas | Respuestas | Logro Total
El software puede ser utilizado en distintos sistemas operativos, sin necesitar archivos especiales | compatibilidad de sistema operativo | 33%
Total pregunta 1 | Logro | 33%
Tiempo de instalación | Rápido | 100%
Total pregunta 2 | Logro | 100%
Al instalar el software no genera conflicto con otros previamente instalados | éxitos en instalación | 100%
Total pregunta 3 | Logro | 100%
Al existir cambios de versión, se generan incompatibilidades | Cambios sin falla de marzo -agosto | 91%
Total pregunta 4 | Logro | 91%
TOTAL PORTABILIDAD |  | 81%

## Slide 38
Atributo: Eficiencia |  | 
estudio de 26 clientes, distribuidos en 4 rutas distintas |  | 
Preguntas | Actividades | Logro Total
En el proceso de la atención de clientes y envío de facturas | repuesta inmediata | 100%
 | sin fallas | 92%
Total pregunta 1 | Logro | 96%
En cuanto a los recursos disponibles en la atención de clientes y envío de facturas | Procesador | 100%
 | tarjeta de red | 100%
 | memoria principal | 100%
 | Disco Duro | 100%
Total pregunta 2 | Logro | 100%
TOTAL EFICIENCIA |  | 98%

## Slide 39
Atributo: Funcionalidad |  | 
Pregunta | Actividades | Logro Total
En relación a las tareas que debe realizar el usuario del sistema | tareas cubiertas por el sistema escritorio | 100%
 | tareas cubiertas por el sistema celular | 84%
Total pregunta 1 | Logro | 92%
En relación a las tareas realizadas en el sistema | resultados correctos | 95%
Total pregunta 2 | Logro | 95%
Existen claves de acceso por usuario | existencia de claves en celulares | 100%
 | existencia de claves en aplicación escritorio | 100%
Total pregunta 3 | Logro | 100%
TOTAL FUNCIONALIDAD |  | 96%

## Slide 40
Atributo: Fiabilidad |  | 
Pregunta | Respuestas | Logro Total
Durante un período de falla del sistema, ¿Existen tareas en modo de fallo? | Tareas previstas | 0%
Total pregunta 1 | Logro | 0%
Durante una falla | Sin fallas de conexión | 81%
 | Sin fallas de caída | 88%
 | Sin falla mantención | 96%
 | tiempo de recuperación al reinicio | 100%
 | Recuperación de datos | 100%
Total pregunta 2 | Logro | 93%
TOTAL FIABILIDAD |  | 47%